# Objetivos

- General:
Desarrollar un sistema de legajos digitales que permita almacenar, consultar y gestionar la información de los servidores de la DREMEH de manera segura y eficiente.

- Específicos:

  - Digitalizar los documentos y registros de cada trabajador.

  - Implementar un acceso controlado con diferentes roles de usuario.

  - Reducir tiempos de búsqueda y procesamiento de información.

  - Facilitar auditorías internas y externas con información organizada.

# Metodología de Desarrollo

Se propone una combinación de Prototipado Rápido + Metodología Ágil (Scrum):

# Prototipado Rápido

- Construcción de un demo inicial con base de datos y pantallas básicas.

- Presentación a supervisores para recibir sugerencias.

- Ajustes tempranos antes de invertir más tiempo en programación.

# Desarrollo Ágil (Scrum)

El sistema se desarrollará en sprints de 2 semanas, donde se entregarán módulos funcionales incrementales.

#### Roles:

- Product Owner: Supervisor designado por la DREMEH.

- Scrum Master: Responsable de guiar la metodología (puede ser el desarrollador principal).

- Equipo de desarrollo: Desarrollador(es) asignados.

#### Proceso:

- Reunión de planificación: definir objetivos del sprint.

- Desarrollo iterativo: construir los módulos planificados.

- Revisión con supervisores: demostrar avances y recibir retroalimentación.

- Retrospectiva: evaluar lo logrado y planificar mejoras para el siguiente sprint.

# Fases del Proyecto

- Levantamiento de Requisitos: reuniones con supervisores para identificar necesidades prioritarias.

- Diseño del Sistema: modelo de base de datos, interfaz de usuario, flujos de proceso.

- Prototipo Inicial: versión básica con registro de empleados y carga de documentos.

- Desarrollo Iterativo: implementación progresiva de módulos:

  - Historial laboral

  - Documentos

  - Capacitaciones

  - Sanciones y reconocimientos

  - Reportes

- Pruebas: pruebas unitarias y validación con personal de RRHH.

- Implementación: despliegue en servidor institucional (HostGator o local).

- Capacitación: inducción al personal responsable del uso del sistema.

# Beneficios de la Metodología Propuesta

- Flexibilidad: permite cambios sobre la marcha según necesidades reales.

- Transparencia: los supervisores ven avances constantes.

- Eficiencia: evita retrabajos gracias al prototipado temprano.

- Escalabilidad: se pueden agregar nuevos módulos sin rehacer todo el sistema.

| Fase | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos | 1 semana | Documento de requisitos |
| Prototipo inicial | 2 semanas | Demo funcional (base de datos + interfaz básica) |
| Desarrollo de módulos | 6-8 semanas | Módulos de legajo, documentos, capacitaciones, sanciones |
| Pruebas y ajustes | 2 semanas | Sistema validado |
| Implementación | 1 semana | Sistema en producción |
| Capacitación | 1 semana | Manual de usuario y capacitación |

Diagrama de la base datos inicial para la DREMH