UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TI GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

(Parte faltante: N° 4)

PRESENTADO POR:

TORRES LUCAS, Luis

DOCENTE:

Ing. VICENTE GUERRA, Nilton Luis

ÍNDICE

4. Análisis y Tratamiento de Riesgos	3

1. Riesgos Internos	3

Recursos Humanos	3

Procesos	3

Tecnología	3

Operativos	4

2. Riesgos Externos	4

Factores Legales y Normativos	4

Factores Ambientales y Naturales	4

Factores Políticos y Sociales	4

Relaciones con Proveedores y Terceros	4

# 4. Análisis y Tratamiento de Riesgos

## 1. Riesgos Internos

### Recursos Humanos

- Falta de personal especializado en TI:

  - Análisis: Puede impactar negativamente en la implementación y mantenimiento del sistema de TI.

  - Tratamiento: Capacitación continua, contratación de personal cualificado, colaboración con consultores externos.

- Alta rotación del personal:

  - Análisis: Podría afectar la continuidad y estabilidad del proyecto.

  - Tratamiento: Mejora de condiciones laborales, programas de retención de talento.

- Resistencia al cambio:

  - Análisis: Obstáculo significativo en la adopción del nuevo sistema.

  - Tratamiento: Plan de comunicación y gestión del cambio, involucramiento temprano de los usuarios clave.

### Procesos

- Deficiencias en gestión de cambios tecnológicos:

  - Análisis: Riesgo de interrupciones y errores durante las actualizaciones.

  - Tratamiento: Implementación de procesos robustos de gestión de cambios, revisiones periódicas.

- Falta de políticas claras de actualización y mantenimiento:

  - Análisis: Puede llevar a la obsolescencia y vulnerabilidades de seguridad.

  - Tratamiento: Desarrollo e implementación de políticas claras de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Falta de integración entre procesos administrativos y tecnológicos:

  - Análisis: Puede generar ineficiencias operativas y errores de datos.

  - Tratamiento: Desarrollo de interfaces y protocolos de comunicación entre departamentos.

### Tecnología

- Infraestructura tecnológica obsoleta:

  - Análisis: Limitaciones en capacidad y disponibilidad.

  - Tratamiento: Plan de actualización de infraestructura, evaluación de nuevas tecnologías.

- Problemas de compatibilidad entre sistemas:

  - Análisis: Riesgo de integración y funcionamiento subóptimo.

  - Tratamiento: Pruebas exhaustivas de compatibilidad, desarrollo de interfaces estándar.

- Vulnerabilidades en ciberseguridad:

  - Análisis: Exposición a amenazas y ataques.

  - Tratamiento: Implementación de medidas de seguridad robustas, auditorías periódicas.

### Operativos

- Errores en configuración de sistemas o migración de datos:

  - Análisis: Puede resultar en pérdida de datos o interrupción de servicios.

  - Tratamiento: Pruebas exhaustivas, backup y planes de contingencia.

- Fallas en la comunicación entre áreas técnicas y usuarias:

  - Análisis: Riesgo de malentendidos y expectativas no cumplidas.

  - Tratamiento: Mejora de la comunicación interna, protocolos de reporte y seguimiento.

- Uso inadecuado de herramientas tecnológicas:

  - Análisis: Impacto en eficiencia y seguridad.

  - Tratamiento: Capacitación continua, guías de uso y mejores prácticas.

## 2. Riesgos Externos

### Factores Legales y Normativos

- Cambios en normativa de adquisiciones y contrataciones:

  - Análisis: Alteración de presupuestos y tiempos de entrega.

  - Tratamiento: Monitoreo constante de cambios regulatorios, ajuste de contratos.

### Factores Ambientales y Naturales

- Eventos naturales (sismos, inundaciones, fallas eléctricas):

  - Análisis: Riesgo de daño físico a la infraestructura.

  - Tratamiento: Planes de contingencia, aseguramiento de infraestructura resistente.

### Factores Políticos y Sociales

- Cambios en la administración regional:

  - Análisis: Cambios de prioridades y financiamiento.

  - Tratamiento: Flexibilidad en la planificación, comunicación proactiva.

### Relaciones con Proveedores y Terceros

- Incumplimiento de cronogramas por parte de contratistas:

  - Análisis: Retrasos en entregas y puesta en marcha.

  - Tratamiento: Supervisión continua, contratos con cláusulas de penalización.

| Categoría | Riesgo | Análisis | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos (Internos) | Falta de personal especializado en TI | Impacta negativamente en la implementación y mantenimiento del sistema. | Capacitación continua, contratación de personal cualificado, consultores externos. |
|  | Alta rotación del personal | Afecta la continuidad y estabilidad del proyecto. | Mejora de condiciones laborales, programas de retención de talento. |
|  | Resistencia al cambio | Obstáculo en la adopción del nuevo sistema. | Plan de comunicación, gestión del cambio, involucramiento temprano de usuarios clave. |
| Procesos (Internos) | Deficiencias en gestión de cambios tecnológicos | Riesgo de interrupciones y errores en actualizaciones. | Procesos robustos de gestión de cambios, revisiones periódicas. |
|  | Falta de políticas de actualización y mantenimiento | Riesgo de obsolescencia y vulnerabilidades. | Desarrollo e implementación de políticas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
|  | Falta de integración entre procesos | Ineficiencias operativas y errores de datos. | Interfaces y protocolos de comunicación entre departamentos. |
| Tecnología (Internos) | Infraestructura obsoleta | Limitaciones de capacidad y disponibilidad. | Plan de actualización tecnológica, evaluación de nuevas tecnologías. |
|  | Problemas de compatibilidad entre sistemas | Riesgo de integración deficiente. | Pruebas de compatibilidad, desarrollo de interfaces estándar. |
|  | Vulnerabilidades en ciberseguridad | Exposición a amenazas y ataques. | Seguridad robusta, auditorías periódicas. |
| Operativos (Internos) | Errores en configuración o migración | Pérdida de datos o interrupción de servicios. | Pruebas exhaustivas, respaldos, planes de contingencia. |
|  | Fallas en comunicación interna | Malentendidos y expectativas no cumplidas. | Mejora de comunicación interna, protocolos de reporte. |
|  | Uso inadecuado de herramientas tecnológicas | Afecta eficiencia y seguridad. | Capacitación continua, guías de uso y buenas prácticas. |
| Factores Legales y Normativos (Externos) | Cambios en normativas de adquisiciones | Alteración de presupuestos y cronogramas. | Monitoreo regulatorio, ajustes contractuales. |
| Factores Ambientales y Naturales (Externos) | Eventos naturales (sismos, etc.) | Riesgo de daño a la infraestructura. | Planes de contingencia, infraestructura resistente. |
| Factores Políticos y Sociales (Externos) | Cambios en administración regional | Cambios de prioridades y financiamiento. | Flexibilidad en planificación, comunicación proactiva. |
| Relación con Proveedores (Externos) | Incumplimiento de cronogramas | Retrasos en entregas y ejecución. | Supervisión continua, contratos con cláusulas de penalización. |